CECS

中国工程建设标准化协会标准

×××－××××

炼钢厂中间包砌筑工程施工及验收规程

Specification for construction and acceptance of tundish building in steel works

（征求意见稿）

前     言

本规程是根据中国工程建设标准化协会建标协字［2009］55号文的要求，由武汉钢铁集团精鼎工业炉有限责任公司编写而成。

在编写过程中，编制组认真总结了近十年来工业炉砌筑工程设计、施工、科研和生产使用方面的经验。本规程是在调查和收集全国主要钢厂中间包施工的有关信息，广泛征求相关单位意见的基础上，并根据建设部关于工程建设标准的编写规定，经过反复讨论、修改后定稿。

本规程共分五章，包括总则、术语、中间包衬体的砌筑、中间包衬体的验收、中间包衬体的烘烤。具有特殊结构的中间包可参考本规程的有关部分组织施工及验收。

本规程主编单位：武汉钢铁集团精鼎工业炉有限责任公司

本规程主要起草人：

本规程审定人：

目     录

1  总  则 ………………………………………………………………………

2  术  语 ………………………………………………………………………

3　中间包衬体的砌筑

3.1  一般规定 ……………………………………………………………

3.2  中间包永久衬砌筑………………………………………………………

3.3  中间包工作衬砌筑………………………………………………………

4  中间包衬体的验收 …………………………………………………………

5  中间包衬体的烘烤 …………………………………………………………

附录  中间包衬体的烘烤制度  …………………………………………………

本规程用词说明  ………………………………………………………………

条文说明  ………………………………………………………………………

Contents

1  General provisions  …………………………………………………………………

2  Terms   ……………………………………………………………………………

3　Construction of tundish lining

3.1  General requirement  ………………………………………………………

3.2  Construction of permanent lining  ………………………………………

3.3  Construction of working lining  ……………………………………

4  Inspection and acceptance of tundish lining  …………………………………

5  Baking of tundish lining   …………………………………………………………

Appendix  Baking rules of tundish lining  ………………………………………

Explanation of wording in this specification   ………………………………………

Explanation of specification provisions   ………………………………………

1  总  则

1.0.1  为了规范中间包砌筑工程施工及验收行为，特制定本规程。

1.0.2　本规程适用于中间包砌筑工程的施工及验收。

1.0.3　中间包砌筑工程施工应符合国家现行的施工、验收、安全及环境保护的标准和规范要求。

1.0.4　中间包砌筑工程应按设计图纸或经批准的设计变更施工。

1.0.5　中间包砌筑所用材料的品种、牌号及规格应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

1.0.6　中间包砌筑工程开始前，中间包的金属结构应检查合格。中间包衬体部分更换时，保留衬体应检查合格。签订工序交接证明书后，方可进行施工。

工序交接证明书应包括下列内容：

1  中间包包壳金属结构验收合格的证明；

2　锚固件焊接质量的检查合格证明；

3　保留衬体的尺寸测量记录及检查合格证明。

1.0.7　中间包砌筑工程施工及验收除应遵守本规程外，还应符合相关国家标准《工业炉砌筑工程施工与验收规范》 GB 50211和 《工业炉砌筑工程质量验收规范》

GB 50309的规定。

2  术  语

2.0.1  中间包  tundish

盛装钢水的容器。在炼钢生产线上，它是钢水从钢水罐到连铸机的中间过渡容器，因此称为中间包。

2.0.2　水  口  nozzle

安装在中间包底部使钢水流出的一种装置。

2.0.3　透气砖  porous plug brick

能让气体穿过的一种特制耐火砖。

2.0.4　基准板  datum plate

水口座砖的承载基础钢板。

2.0.5　包  底  tundish bottom

中间包的底部耐火衬体。

2.0.6　包  壁  tundish wall

中间包的壁部耐火衬体。

2.0.7　包  沿  tundish lip

中间包包壁最上部的一段耐火衬体。

2.0.8　中间包永久衬  tundish permanent lining

中间包钢壳与工作衬之间的耐火衬体。

2.0.9　中间包工作衬  tundish working lining

中间包接触钢水或熔渣的耐火衬体。

3  中间包衬体的砌筑

3.1  一般规定

3.1.1  砌筑中间包所用的耐火材料和其它筑炉材料应按现行有关的标准规范和技术条件进行验收、保管和运输。

3.1.2  受潮易变质的耐火材料（如镁钙质制品等），不得受潮。

3.1.3  耐火泥浆的成分选择、调制与使用应符合《工业炉砌筑工程施工与验收规范》

GB 50211第3.1节的规定。

3.1.4  湿砌砌体砖缝的泥浆饱满度应大于95%。

检查数量：包底每层抽查2～4处；包壁每平方米检查1～2处。

检验方法：用百格网检查砖面与泥浆粘接面积，每处掀2块砖，取其平均值。

注：耐火砌体干砌时，砖缝内应以相应的干耐火粉填满。检查数量应符合本条规定，检验方法应为观察检查。

3.1.5  中间包砌体的砖缝厚度应符合表3.1.5的规定，其检查数量和检验方法应符合下列规定：

表3.1.5  中间包砌体的砖缝厚度

| 项 目 |  | 砖缝厚度（mm）≤ |
| --- | --- | --- |
| 永久衬砌体 | 垂直缝 | 2 |
|  | 水平缝 | 3 |
| 工作衬砌体 |  | 2 |
| 水口座砖、水口砖 |  | 1.5 |

检查数量：包底砌体应逐层抽查，每层抽查2～4处；包壁砌体每平方米检查1～2处。

检验方法：在每处砌体的表面上用塞尺检查10点，比规定砖缝厚度大50%以内的砖缝，不超过4点。

3.1.6  砌筑耐火砖时，应使用木锤或橡胶锤找正，不应使用铁锤。耐火泥浆干涸后，不得敲击砌体。

3.1.7  不得在砌体上砍凿砖。

3.1.8  砌体应错缝砌筑、勾缝密实，砖面应平整、清洁。

3.1.9  搅拌不定形耐火材料用水，应采用洁净水。沿海地区搅拌用水应经化验，其氯离子（Cl-）浓度不应大于300 mg/L。

3.1.10  不定形耐火材料应采用强制式搅拌机搅拌。各物料的比例应按照材料的施工说明加入，总重量应控制在搅拌机的额定范围内。变更用料牌号时，搅拌机及上料斗、称量容器等均应清洗干净。

3.1.11  不定形耐火材料的搅拌时间及液体加入量应严格按照施工说明执行。液体加入量应严格按照下限加入后，视搅拌料的干稀状况再进行微调。

3.1.12  在施工中不得任意改变不定形耐火材料的配合比。不应在搅拌好的不定形耐火材料内任意加水或其他物料。

3.1.13  搅拌好的不定形耐火材料，应在30 min内使用完，或根据施工说明的要求在规定的时间内用完。

已初凝的材料不得搅拌后二次使用。

3.2  中间包永久衬砌筑

(Ⅰ)  砖砌永久衬

3.2.1  包底砌筑前，应检查水口基准板，安装合格后方可进行基础找平和施工。

3.2.2  按照要求放设中心线。第一排砖的砌筑应以中心线为基准，并应符合设计角度。

3.2.3  水口部位应按设计要求预留。包底周边应留设30 mm～50 mm间隙，缝内应以捣打料填充密实。

3.2.4  包底永久衬相邻两层间的砌筑方向应垂直，上、下层砖缝应交错。

3.2.5  包底永久衬的标高应以水口座砖的基准板为准，标高误差不应超过0～+10 mm。

3.2.6  包底每层永久衬的表面平整误差不应超过3 mm/m。

3.2.7  包壁永久衬宜采用湿砌。如有两层，内、外层环缝应错中缝砌筑。第一层永久衬应紧靠中间包包壳砌筑，第二层永久衬应紧靠第一层永久衬砌筑。

3.2.8  合门砖应仔细加工，分布均匀。上、下环合门砖的位置应错开3～5块砖，合门应紧密。

3.2.9  同层砌体应平整，相邻两砖的错牙不应超过3 mm。

3.2.10  砌体与包沿之间应留设30 mm～50 mm间隙，填料应密实。

(Ⅱ)  浇注永久衬

3.1.11  包底、包壁与耐火浇注料接触的钢结构和基准板表面，应先清除浮锈。

3.1.12  浇注用的模板应有足够的刚度和强度，支模尺寸应准确，并防止在施工过程中变形。模板接缝应严密，不漏浆。对模板应采取防粘措施。

3.2.13  包底浇注前，应按照设计要求支设好相应的模具（水口部位、包底台阶等）。

3.2.14  包壁支模前应检查锚固件是否符合图纸要求。锚固件的检查包括：焊接是否牢固、锚固件布置的间隔距离、锚固件的高度、锚固件的大小尺寸、锚固件的布置方式。

3.2.15  包壁模具由包底永久衬承重时，应待包底永久衬浇注体初凝且达到初期强度后方可支模。

3.2.16  包壁模具的安装应定位准确，壁厚误差不应超过10 mm。

3.2.17  耐火浇注料的浇注，应连续进行，振捣密实。根据施工具体条件，可以采用不同形式的振捣机具，如振动棒、平板振动器或附着式振动器。

3.2.18  包底的表面平整误差不应超过3 mm/m。

3.2.19  耐火浇注料在施工后，应按设计规定的方法养护。养护期间，不得受外力及振动。

3.2.20  浇注体达到拆模强度要求后方可拆模，拆模方式应根据具体情况设计，不得损坏浇注体。

3.2.21  浇注料的现场浇注质量，对每一种牌号或每一种配合比，应按包底、包壁进行分批，包底、包壁分别留置试块进行备存。采用同一牌号或同一配合比多次施工时，每次施工均应留置试块检验。

3.2.22　浇注衬体表面不应有剥落、裂缝、孔洞等缺陷。

注:可允许有轻微的网状裂纹。

3.3  中间包工作衬砌筑

(Ⅰ)  水口砖、冲击砖和挡渣墙的安装

3.3.1　砌筑工作衬前，应先安装上水口砖、水口座砖以及冲击砖、挡渣墙等预制件。

3.3.2　上水口砖的安装应以水口孔基准板为准。水口中心线应与基准板开孔中心线重合，与基准板的接触部位应均匀涂抹一层2 mm的耐火泥浆。

3.3.3　水口座砖孔内表面应均匀涂抹一层1mm～2mm厚的耐火泥浆。安装时应保证水口座砖与上水口砖配合紧密。水口座砖与包底永久衬之间的空隙应用捣打料填捣密实。

3.3.4　冲击砖的安装位置应准确。其底部应找平，与包底永久衬应结合紧密。

3.3.5  挡渣墙应垂直安装，其顶部不应高于包沿。

(Ⅱ)  人工涂抹工作衬

3.3.6　施工前，永久衬表面应清理干净。

3.3.7  施工时，应先涂抹包壁及溢流槽，后涂抹包底。各部位的涂抹厚度应符合设计要求。

3.3.8  涂抹施工时，涂抹时应压实浆料、抹平表面。

3.3.9  涂抹施工过程应连续，直至完成一个工作段。

3.3.10　涂抹完成后，应立即扎透气孔。透气孔应分布均匀，直径不得超过3 mm。透气孔间距宜为30 mm～50 mm，气孔深度宜为40 mm～50 mm。

    - 涂抹料施工完毕后，应按照使用说明书规定的方法进行养护。

(Ⅲ)  机械喷射工作衬

3.3.12  喷射料施工前，应按喷射料牌号规定的施工方法说明书试喷，以确定适合的各项参数，如压缩空气压力和流量、水压、回弹率、结合剂的用量和成型状态等。

3.3.13  喷射料和水或结合剂应均匀混合、连续喷射，喷射面上不得出现干料或流淌。

3.3.14　喷射方向应垂直于受喷面，喷嘴离受喷面的距离宜为200 mm～400 mm。

3.3.15　喷射应从包壁一端开始，先喷上部后喷下部。

3.3.16　喷射厚度应符合设计要求。可根据包体温度及粘附情况，分几次喷射达到设计厚度。

3.3.17  回弹料、散射料应及时清除，并不得回收作喷射料使用。

3.3.18  喷射层厚度应及时检查，过厚部分应削平，表面应平整。喷射层表面不得抹光。

3.3.19  检查喷射层密度可用小锤轻轻敲打，发现空洞或夹层应及时处理。

3.3.20  喷射料的养护，应按所用料牌号的施工方法说明书进行。

(Ⅳ)  绝热板工作衬

3.3.21　安装前应检查绝热板的外形尺寸及质量。外形尺寸的误差应为：边长大于500 mm时允许长度误差为±5 mm；边长小于500 mm时允许长度误差为±3 mm，厚度误差为±3 mm；内表面缺棱掉角小于10 mm。

3.3.22　绝热板的安装顺序应为：先从中间冲击区开始向两边安装底部绝热板，然后安装两个端面的绝热板，最后安装两个侧面的绝热板。

3.3.23　安装底部绝热板前，应先铺设一层厚约20 mm的干石英砂。

3.3.24　安装壁部绝热板时，应预留约25 mm的空隙。绝热板安装好后，空隙处应用石英砂填充密实，高度应与绝热板上沿平齐。

3.3.25　绝热板的安装应采用相应材质的耐火泥浆湿砌，绝热板子母口必须配合完好，配合部位应用耐火泥浆接合严密。

4  中间包衬体的验收

4.0.1  中间包施工完后，应按本规程进行交工验收，并办理交接手续。

4.0.2  交工验收时，施工单位应提供下列资料：

1  交工验收证书；

2  材料质量的证明资料：包括各种材料的质量证明书、材料检验报告和合格证、耐火泥浆和不定形耐火材料的配制记录；

3  质量验收资料；

4  试块保存说明；

5  工程质量问题的处理资料；

6  新建项目或改造项目应附设计、技术变更资料及主要部位的测量资料。

5  中间包衬体的烘烤

5.0.1  中间包内衬施工完毕后，应及时组织烘烤。不能及时烘烤时，应采取相应的保护措施。

5.0.2  中间包在投入使用前，应烘干烘透。

5.0.3  永久衬施工完毕，耐火浇注料内衬应按规定养护后，才可进行烘烤。

5.0.4  永久衬应在工作衬施工前进行烘烤。中间包的整体烘烤，应在其外水口安装完毕、供氩管道系统安装完毕并试运转及调整合格后进行。

5.0.5  中间包烘烤前，应根据中间包衬体的结构和材质等分别制订永久衬烘烤和整体烘烤的烘烤制度和烘烤操作规程。

5.0.6  中间包的烘烤必须按照烘烤制度进行。烘烤过程中，应测定实际烘烤曲线并修正偏差。烘烤时，应做详细记录。对所发生的一切不正常现象，应采取相应的措施，并注明其原因。

中间包的烘烤制度可参照附录确定。

5.0.7  在烘烤过程中，如主要设施发生故障而影响其正常升温时，应立即进行保温处理。故障消除后，确定中间包内的温度，再按照烘烤制度相应的曲线继续升温烘烤。

5.0.8  中间包烘烤过程中所出现的缺陷应经处理后，才可投入正常使用。

5.0.9  中间包应按照烘烤制度完成烘烤后，保温待用。

附  录  中间包衬体的烘烤制度

砖砌永久衬的烘烤（高铝砖）

| 时 间（h） | 温度范围（℃） | 升温速度（℃/h） | 用 时（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～6 | 室温～1000 | 160 | 6 |

整体浇注永久衬的烘烤

| 时 间（h） | 温度范围（℃） | 升温速度（℃/h） | 用 时（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～5 | 室温～200 | 40 | 5 |
| 5～11 | 200 | 0 | 6 |
| 11～17 | 200～300 | 16 | 6 |
| 17～22 | 300～1000 | 140 | 5 |
| 22～24 | 1000 | 0 | 2 |

中包工作衬的烘烤

| 时 间（min） | 温度范围（℃） | 升温速度（℃/min） | 用 时（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～30 | 室温～100 | 3.3 | 30 |
| 30～60 | 100～400 | 10 | 30 |
| 60～105 | 400～700 | 6.7 | 45 |
| 105～180 | 700 | 0 | 75 |

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执

行”。

炼钢厂中间包砌筑工程施工及验收规程

条文说明

目     录

1  总  则 ………………………………………………………………………

2  术  语 ………………………………………………………………………

3　中间包衬体的砌筑

3.1  一般规定 ……………………………………………………………

3.2  中间包永久衬砌筑………………………………………………………

3.3  中间包工作衬砌筑………………………………………………………

4  中间包衬体的验收 …………………………………………………………

5  中间包衬体的烘烤 …………………………………………………………

附录  中间包衬体的烘烤制度  …………………………………………………

本规程用词说明  ………………………………………………………………

条文说明  ………………………………………………………………………

1　总  则

1.0.1  本条说明了制定本规程的目的。

1.0.2  本条说明了本规程的适用范围。所有中间包砌筑工程的施工及验收，都应遵守本规程的共同规定。

1.0.3  安全生产是企业管理的基本原则之一。中间包砌筑工程的施工方案中必须有相对应的安全技术措施、劳动保护措施。环境保护政策是国家的一项基本国策，施工过程中产生的废弃物的运输、弃置应符合国家的环保政策。

1.0.4  中间包的施工应符合中间包的使用要求。如包底的水口及冲击区的施工应严格按照设计要求执行，以满足各部位的特定使用要求。

1.0.5  中间包砌筑工程施工所用的材料，设计单位应根据中间包的使用要求、工作条件等来确定，并在施工图纸中提出对工程材料质量和数量的具体要求（如材料表）。施工单位必须按照此要求检查材料，确认其是否符合本规程和现行材料标准的规定。这是保证中间包质量和寿命的前提。现行材料标准系指现行的国家标准和行业标准。

1.0.6  本条关系到中间包的安全使用。中间包结构的本体检查，包括本体钢结构焊缝、水口基准板等。发现问题，必须修复后方能砌筑。锚固件的材质、尺寸、间距应符合设计要求，焊接牢固并签字认可。需要保留的衬体应有专业人员认可并记录相关数据。应保护好包壳上预留的排气孔防止堵塞，各种检测热工设施应保护好。

2  术  语

2.0.1  中间包  tundish

中间包又名中包、中间罐。盛装钢水的容器，用于盛接钢水罐中的钢水并将其分配到结晶器。

2.0.2　水口  nozzle

用于中间包出钢，由特制的耐火材料组合砌筑而成。一般由水口座砖、水口砖组成。水口砖一般由长水口砖和分体式水口砖组成。

2.0.3　透气砖  porous plug brick

一般安装在中间包的底部，通过它可以向钢水中吹惰性气体，实现对钢水的搅拌。

2.0.4　基准板  datum plate

水口座砖的支承钢板。在中间包的砌筑施工中，把基准板的上表面作为垂直尺寸的基准点。

2.0.5　包底  tundish bottom

中间包的底部耐火衬体。一般包括包底永久衬、包底工作衬、水口和透气砖等。

2.0.6　包壁  tundish wall

中间包壁部的平面形衬体。包括包壁永久衬、包壁工作衬。

2.0.7　包沿  tundish lip

中间包最上部的衬体，通常指包壁上部高度方向100 mm左右的范围。

2.0.8　中间包永久衬  tundish permanent lining

不直接与钢水或熔渣接触的耐火衬体，其主要作用是支撑中间包工作衬、隔热、保温。

2.0.9　中间包工作衬  tundish working lining

直接与钢水或熔渣接触的耐火衬体，其主要作用以耐高温、耐侵蚀、耐冲刷、抗热震为主。

3  中间包衬体的砌筑

3.1  一般规定

3.1.1　按照现行的标准规范和技术条件验收耐火材料和其他筑炉材料是确保筑炉工程质量、降低工程成本的有效手段，亦即提高企业管理的重要内容。

不定形耐火材料的供货厂家有责任为每一种牌号产品提供详尽的使用说明书，以保证内衬的质量。时效性材料具有一定的储存期限，超过期限会变质，不能使用。如耐火可塑料的储存期一般为6个月。注明材料的有效期限主要是为了控制其使用日期。

在施工前均应按照文件和外观检查或挑选，特别是透气砖和水口砖。

如果对耐火材料的理化指标产生怀疑，应抽样由试验室检验。

3.1.2  镁钙质耐火制品极易受潮变质，影响使用性能。因此，中间包用镁钙质砖应采用真空包装。为避免造成浪费，应按照用量计划（一个中间包）进行包装；为避免开封后受潮变质，应尽快用完，以一天为限。

3.1.3  耐火泥浆的成分选择、调制与使用应符合《工业炉砌筑工程施工与验收规范》

GB 50211第3.1节的规定。这是保证中间包砌砖施工质量的前提。

3.1.4  湿砌砌体砖缝的泥浆饱满度应大于95%，是为了满足中间包的使用条件。中间包是用来盛装高温熔融金属的容器，泥浆饱满是防止渗漏的有效措施。泥浆饱满度的检查应是抽检性质，应在砌筑施工过程中及时检查（包括自检、互检和专检等）。由于恢复砌筑的质量难以保证，当中间包的某一部位砌筑完后，就不宜再检查泥浆饱满度。

3.1.5  关于检查数量，对于大容量中间包宜取上限，每次抽查4处；对于小容量中间包宜取下限，每次抽查2处。检查的位置应是随机的，关键部位应重点检查。

3.1.6  砌筑耐火砖时，用铁锤找正容易损伤砖。耐火泥浆干涸后，再敲击砌体易使泥浆失去粘接作用而将砌体震活，从而破坏砌体的整体性与密实性。

3.1.7  在砌体上砍凿砖易使砌体震活，出现砖之间不粘接现象。

3.1.8  砌体错缝砌筑是对砌体的基本要求，可保证砌体的整体性，增加结构强度。勾缝可消除砌体表面的质量缺陷，提高感观质量。

3.1.9  使用污水、海水或含有害杂质的水搅拌耐火材料，一方面会影响材料施工时的硬化过程，另一方面会使材料的高温特性变差，达不到原来物料的指标。

采用掺有外加剂的耐火泥浆调制时，其搅拌水中氯离子（Cl-）浓度的高低是影响泥浆粘接时间的重要因素。氯离子（Cl-）浓度越高，泥浆的粘接时间越短，凝固硬化越快。这对砌筑是很不利的。其次，泥浆的剪切强度和抗折强度随着水质中氯离子（Cl-）浓度的增高而降低。500 mg/L为转折点，一般可控制在300 mg/L以内。

3.1.10  一种不定形耐火材料的残渣，对于另一种不定形耐火材料而言，可能是一种有害的杂质。因此，在变更材料的牌号时，搅拌机及上料斗、称量容器等均应彻底清洗。

3.1.11  不定形耐火材料的搅拌时间及液体加入量对材料质量的影响较大，应严格按照施工说明执行。液体加入量一般有一个范围，先按下限加入后再视具体情况微调，这是一种很好的控制方法。

3.1.12  在搅拌好的材料内任意加水或其他物料，虽然有利于施工，但会严重影响材料的质量。

3.1.13  搅拌好的材料一般在30 min内不会初凝，在这个时间内施工完可以保证质量。有的材料可能有些特殊的规定，应该根据施工说明的要求在规定的时间内用完。已初凝的材料已经发生一定的物理变化和化学变化，失去流动性，搅拌后二次使用会影响砌体的性能和施工质量。

3.2  中间包永久衬砌筑

(Ⅰ)  砖砌永久衬

3.2.1  包底砌筑以水口基准板的上表面作为垂直尺寸的基准。砌筑包底前，应首先检查水口基准板是否合格，并清除残渣，找平基础。

3.2.2  包底砌筑一般以中间包水口中心线及其中垂线作为包底砌筑的十字中心线。第一排砖的砌筑应符合设计角度，保证上、下层砖缝错开。

3.2.3  水口、透气部位预留方孔，其尺寸应比水口、透气砖的外形尺寸大50 mm以上，便于砌筑安装水口方砖、透气砖和其周围捣打料的施工。包底周边留设30mm～50 mm的间隙用捣打料施工，有两个作用：其一是作为包底永久衬的集中膨胀缝，其二是方便包底周边砌筑粗加工砖。

3.2.4  相邻两层间的砌筑方向互相垂直，可以保证上、下层砖缝交错。

3.2.5  永久衬的标高应以水口座砖的基准板为准，标高按照设计要求，标高误差为正公差，既使包底工作衬砖不高于水口座砖，同时也保证了水口座砖的有效厚度和出钢效果。

3.2.6  包底每层永久衬的表面平整误差不应超过3 mm／m。砌筑过程中应使用靠尺随时检查，确保表面平整。

3.2.7  包壁永久衬采用湿砌、永久衬砖与包壁钢壳间的耐火泥浆饱满，可以使永久衬砖紧贴包壁钢壳，减少其表面粗糙产生的空隙。砌筑两层永久衬时，内、外两层的环缝应错中缝。砌筑第二层永久衬的第一环时，应砌筑错缝砖。

3.2.8  包壁环砌每环都有一处合门，上、下环合门砖的位置错开3～5块砖，有利于改善砌体的质量。

3.2.9  同层内表面是工作衬砌砖的基准面，其表面平整有利于保证工作衬的砌筑质量。因此，相邻两砖的错牙不应超过3 mm。

3.2.10  砌体与包沿之间预留间隙填充捣打料，作为砌体的竖向集中膨胀缝，有利于防止砌体膨胀后损坏包沿板。

(Ⅱ)  浇注永久衬

3.1.11  中间包在浇注永久衬耐火浇注料之前，应将与浇注料结触的钢结构表面的浮锈清除干净，并检查钢结构的完好性。防止在浇注过程中，浮锈脱落混入浇注料中影响其性能。确保浇注料与钢结构的粘结性和密实性。

3.1.12  浇注用的模板应有足够的刚度和强度，防止胀模、崩模，以保证浇注体的尺寸和施工安全。对模板应采取防粘措施，如刷黄油或贴塑料薄膜。一方面防止模板吸水（对于木模而言），另一方面方便脱模。

3.2.13  包底的水口座砖和透气砖应在包底工作衬之前进行砌筑安装。因此，浇注包底永久衬前，应先安装好水口座砖和透气砖的胎模。胎模应安装牢固。水口座砖胎模中心应与基准板孔的中心同心，误差不应大于±1 mm。

3.2.14  包壁浇注一般设计有相应的锚固件。锚固件的材质、型号、规格、数量及布置间距、布置方式应符合设计要求，焊接应牢固。

3.2.15  包壁模具由包底永久衬承重时，应待包底永久衬浇注体初凝且达到初期强度后方可支模，防止包壁模具损坏包底永久衬。

3.2.16  包壁永久衬浇注，模具吊装是关键，要求装直、装正。一方面应控制壁厚误差，另一方面应防止在脱模时拉伤或拉垮浇注体。

3.2.17  永久衬的浇注，振捣密实是质量控制的关键，可以使用振动棒或附着式振动器。当包壁使用附着式振动器时，一般应在1／3处、2／3处和浇完时分别用附着式振动器振动3 min。应连续浇注施工，保证整个包壁永久衬形成整体。

3.2.18  包底每层永久层表面平整误差应不超过3 mm/ m，以保证砌体的平整度。

3.1.19  耐火浇注料的养护期间，是强度不断增加的过程。碰撞或振动容易使浇注体产生裂缝等质量缺陷，甚至损坏。浇注体的养护与材料特性、养护环境的温度与湿度等因素有关。因此，应根据实际情况确定养护时间和养护方法。

3.1.20  模具应在浇注料强度能保证其表面及棱角不因拆模而损坏或变形时，才可拆除。拆模时应尽量避免振动、挤压浇注体，防止损坏浇注体。应用专用吊具脱模时，严禁歪拉斜吊。

3.1.21  本条涉及耐火浇注料施工时留置试样的规定，以保证所留试样具有代表性。

3.1.22  浇注衬体表面的剥落、裂缝、孔洞等缺陷将影响浇注体的使用性能，应在施工过程中加以控制。

3.3  中间包工作衬砌筑

1  工作衬的砌筑应符合“3.1一般规定”的规定。

2  包底工作衬砖砌筑前，应确认永久衬满足砌筑工作衬的要求。

(Ⅰ)  水口砖、冲击砖和挡渣墙的安装

3.3.1  砌筑工作衬前，一般应先安装上水口砖、水口座砖以及冲击砖、挡渣墙等预制件。

3.3.2  在上水口砖与基准板的接触部位均匀涂一层2 mm厚的耐火泥浆，要求上水口砖安装水平，且与基准板水口孔同心。

3.3.3  水口座砖孔内表面均匀涂抹一层1mm～2mm厚的耐火泥浆，再安装上水口砖，保证上水口砖装平且与水口座砖紧密配合。水口座砖周边的间隙应用捣打料分层、均匀地捣打密实，不得移动水口座砖。采用气动捣固锤时，每层铺料厚度不应超过100 mm。捣打料应与包底永久衬上表面同高。

3.3.4  冲击砖的安装位置就根据设计要求准确定位，确保其与底部永久衬结合紧密，并用捣打料找平。

3.3.5  挡渣墙应根据设计要求安装准确、垂直牢固。其顶部不应高于包沿，避免影响中包盖的使用。

(Ⅱ)  人工涂抹工作衬

3.3.7   涂抹顺序一般先涂抹包壁，后涂抹溢流槽，再涂抹包底。

3.3.8   涂抹过程中进行适当的按压，使物料密实。

3.3.10  用扎针的方式检查，各部位的涂抹厚度应符合设计要求，厚度误差应小于5 mm。

涂抹完后立即扎排气孔，排气孔应分布均匀，深度深及永久层表面，以免因气体排出不畅导致工作层与永久层分离。排气孔的直径范围为2 mm±0.5 mm。

3.3.11  不同类型的涂抹料，养护的方法也可能完全不同。应严格按照使用说明书的要求进行养护。养护期间应避免敲打、振动等外力的作用。

(Ⅲ)  机械喷射工作衬

3.3.12  不同的喷射料，会因输送管道的弯曲、管内壁的摩擦、物料的特性等情况不同，而喷射工艺参数(如压缩空气压力和流量、水压、回弹率、结合剂的用量和成型状态等)不同。这些参数只能在现场通过试验决定。

3.3.14  喷射时喷嘴与受喷面垂直，喷嘴与受喷面的距离应适中，保证喷射面上不出现干料或流淌，喷射对受喷面上喷射料的冲击力适中。

3.3.15  喷射顺序一般从包壁的一端开始，先喷上部后喷下部。

3.3.16  喷射厚度应符合设计要求，误差不得超过±5 mm.。根据包体温度及喷射料的粘附情况，可分几次喷射达到设计厚度。

3.3.17  回弹料及散射料由于其配比已与原配比不符，即使未受到污染也不可能达到原来物料的热工性能，因此不得再用。

3.3.18  大多数喷射料具有水硬性，因此应在完全硬化之前测量厚度及尺寸误差，并及时修整，过迟则修整困难。为使喷射层内部水分容易排出，表面不得抹光。

3.3.19  用喷射法施工容易形成空洞，因此设立本条文。

3.3.20  喷射料均为成品料供应，因配方不同而所要求的养护条件也很不一样，因此养护方法不可能作统一规定。

(Ⅳ)  绝热板工作衬

3.3.21  安装前应检查绝热板的外形尺寸及质量。绝热板的外形尺寸误差大于设计允许要求的一般不能用。

3.3.22  绝热板一般的安装顺序：先从中间冲击区开始向两边安装底部绝热板，然后安装两端面的，最后安装两侧面的。

3.3.23  安装底部绝热板前，为了确保包底绝热板安装平整，应在底部均匀铺设一层干石英砂，厚均20 mm。

3.3.24  安装壁部绝热板时，应在绝热板的上端用木楔将绝热板与永久层隔开。调整木楔的深度以保证包壁绝热板安装平整，接缝良好。绝热板与永久层之间的空隙一般应控制在25 mm左右。

壁部灌填石英砂时，应用橡皮锤轻敲低于灌入石英砂上端面的绝热板的外表面，以保证石英砂填实。灌完砂后将木楔取出。石英砂灌满后的高度应与绝热板的上沿平齐。

3.3.25  绝热板的安装应采用相应材质的耐火泥浆湿砌。绝热板先预装，保证相邻绝热板的子母口配合完好，再在配合部位用耐火泥浆接合。要求绝热板板缝均匀、耐火泥浆饱满。耐火泥浆的厚度应小于2 mm。

4  中间包衬体的验收

4.0.1　每个中间包应作为一个分项工程进行验收。

4.0.2　本条规定了交工验收时，施工单位应提供的资料内容。

5  中间包衬体的烘烤

5.0.1  中间包内衬施工完毕后，衬体内含有大量水分。若不及时烘烤，对衬体的质量会有影响。因此，不能及时烘烤时，应采取相应的保护措施。

5.0.2  中间包内衬中的水分若不彻底排出，投产时大量的水蒸气会产生巨大的内应力，破坏衬体结构，甚至造成事故。

5.0.3  耐火浇注料的养护是一个理化过程，只有让这个过程充分反应达到一定的强度后，才可进行烘烤。

5.0.4  中间包的整体烘烤，应在其外水口安装完毕、供氩管道系统安装完毕并试运转及调整合格后进行，防止烘烤火焰将水口构件烧损。

5.0.5  本条是制订中间包烘烤制度和烘烤操作规程的原则

5.0.6  正确的烘烤制度是根据衬体所用材质的性能、衬体构造和当时环境等因素制订的，中间包的烘烤必须按照烘烤制度进行。烘烤时，应做好详细的记录。以便日后存查，并总结经验和吸取教训，作为改进的依据。

5.0.7  本条说明烘烤过程应严格按照烘烤制度进行。

5.0.8  中间包烘烤过程中容易出现裂纹、局部垮料等缺陷，应经过相应处理后才可投入使用。

5.0.9  中间包完成烘烤后，如暂时不投入生产，应采取保温措施，防止受潮。

附  录  中间包衬体的烘烤制度

砖砌永久衬的烘烤（高铝砖）

| 时 间（h） | 温度范围（℃） | 升温速度（℃/h） | 用 时（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～6 | 室温～1000 | 160 | 6 |

整体浇注永久衬的烘烤

| 时 间（h） | 温度范围（℃） | 升温速度（℃/h） | 用 时（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～5 | 室温～200 | 40 | 5 |
| 5～11 | 200 | 0 | 6 |
| 11～17 | 200～300 | 16 | 6 |
| 17～22 | 300～1000 | 140 | 5 |
| 22～24 | 1000 | 0 | 2 |

中包工作衬的烘烤

| 时 间（min） | 温度范围（℃） | 升温速度（℃/min） | 用 时（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～30 | 室温～100 | 3.3 | 30 |
| 30～60 | 100～400 | 10 | 30 |
| 60～105 | 400～700 | 6.7 | 45 |
| 105～180 | 700 | 0 | 75 |